КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

 НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа»

(наименование мероприятия в соответствии с планом работы КСО)

**Основание для проведения мероприятия:** пункт 20 плана работ контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 05.10.2021г. №22

**Предмет мероприятия:** средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования программы, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

**Объект (объекты) мероприятия:**

Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

**Исследуемый период:** 2020г.

**Сроки проведения мероприятия** с 12.11.2021г. по 25.11.2021г.

**Цель (цели) мероприятия:**

Цель 1

Установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы

Вопросы:

- Проанализировать федеральные и региональные нормативные правовые акты, устанавливающие параметры финансового обеспечения, условия и порядок администрирования хода реализации программы.

- Проверить организацию деятельности главного распорядителя средств

- Проверить соответствие фактического финансирования из всех источников параметрам финансового обеспечения программы.

Цель 2

 Проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Вопросы:

- Проверить полноту и своевременность финансирования мероприятий программы.

- Проверить достоверность отчетности о реализации программы.

- Проверить целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

- Проанализировать эффективность использования бюджетных средств в разрезе государственных заказчиков (заказчиков), программных мероприятий и объектов строительства (выборочно).

Цель 3.

Провести оценку эффективности реализации мероприятий программы.

Вопросы проверки:

- Проверить полноту и качество исполнения мероприятий программы (выборочно).

- Проверить правильность определения фактических показателей и индикаторов, достигнутых в ходе реализации.

- Сравнить фактические показатели и индикаторы с их целевыми значениями.

- Проанализировать степень достижения установленных целевых показателей и индикаторов.

**Результаты мероприятия:**

1. Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы.

Программа утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 27.03.2018г. №498.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - Порядком), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 3 и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методики) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 4 (с учетом вносимых изменений).

2. Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Документы, необходимые для проверки, предоставлены 29 ноября 2021 года, т.е. с нарушением срока.

Всего в программу вносилось 13 изменений, в том числе в 2020 году 4 изменения.

С учетом изменений общий объем финансирования программы составил 67454,46 тыс. руб., из них в 2020 году 32125,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (средства местного бюджета), в том числе по годам:

2018г.- 3325,72 тыс. рублей;

2019г.- 47,00 тыс. рублей;

2020г.- 3586,00тыс. рублей;

2021г.- 0,00 тыс. рублей;

2022г.- 0,00 тыс. рублей;

2023г.- 0,00 тыс. рублей;

2024 г.- 0,00 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета Ставропольского края (краевого бюджета), в том числе по годам:

2018г.- 31959,34 тыс. рублей;

2019г.- 0,00 тыс. рублей;

2020г.- 28539,4тыс. рублей;

2021г.- 0,00 тыс. рублей;

2022г.- 0,00 тыс. рублей;

2023г.- 0,00 тыс. рублей;

2024 г.- 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 32104,4 тыс. руб. или 95,5%.

Исполнение основных мероприятий программы представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Программы, основного мероприятия Программы, мероприятия** | **Тип средств (федеральные, краевые местные, средства у****частников)** | **Расходы за отчетный год** |
| **Объем финансового обеспечения по Программе на 1 января**  | **Объем финансового обеспечения по Программе на 31 декабря**  | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского городского округа»** |   | **1683,67** | **32125,4** | **32104,4** | **100%** |
| 1 | **Основное мероприятие 1** «Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа»  |   | **1683,67** | **1403,65** | **1403,65** | **100%** |
|   | **Мероприятие 1.1** Благоустройство мест общественного пространства парков и скверов | средства местного бюджета | 1683,67 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | **Мероприятие 1.2** Благоустройство площадей, проспектов, тротуаров и пешеходных дорожек |   |   |   |   |  |
|   | **Мероприятие 1.3** Приобретение и установка малых архитектурных форм на объектах общественного пространства |   |   |   |   |  |
|   | **Мероприятие 1.4** Благоустройство общественной территории «Парковый комплекс Маяк» по ул. Расшеватская в г. Новоалександровске за счет средств бюджета городского округа | средства местного бюджета | 0,00 | 1403,65 | 1403,65 |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2** Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|   | **Мероприятие 2.1** Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов нуждающиеся в благоустройстве |   |   |   |   |  |
|   | **Мероприятие2.2** Устройство детских, спортивных и игровых площадок на территории дворов многоквартирных домов |   |   |   |   |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3** «Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»  |  | **0** | **653,95** | **632,95** | **97%** |
|   | **Мероприятие 3.1**  Изготовление информационного материала для проведения общественного обсуждения проекта программы «Комфортная городская среда» | средства местного бюджета | 0 | 69,95 | 69,95 |  |
|   | **Мероприятие 3.2**Изготовление дизайн-проектов на общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве  |   |   |   |   |  |
|   | **Мероприятие 3.3**Изготовление дизайн-проектов на дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве | средства местного бюджета | 0 | 285,00 | 264,00 |  |
|   | **Мероприятие 3.4**Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | средства местного бюджета | 0 | 299,00 | 299,00 |  |
| 4 | **Мероприятие**  «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |   | **0** | **30067,80** | **30067,80** | **100%** |
|   | **«Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **средства местного бюджета** | **0** | **1528,40** | **1528,40** | **100%** |
|   | **«Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **средства краевого бюджета** | **0** | **28539,40** | **28539,40** | **100%** |

В соответствии распоряжением Контрольно-счетной палаты Ставропольского края №22 от 19 мая 2021 года, с 24 мая 2021 года было возоблено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края бюджету Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2018-2019 годах, а также отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края», в ходе которого установлены нарушения отраженные в Отчете о результатах контрольного мероприятия.

3. Оценка эффективности реализации мероприятий программы.

Целевые индикаторы и показатели программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора | План | Факт | %выполнения |
| Основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий Новоалександровского городского округа» |
| 1. | Количество благоустроенных территорий общего пользования, благоустроенных в рамках программных мероприятий | 13 | 13 | 100% |
| 2. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | 65,5 тыс. м2 | 65,5 тыс. с | 100% |
| 3. | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве | 17,9 | 17,9 | 100% |
| Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий Новоалександровского городского округа» |
| 4. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий | 0 | 0 | 100% |
| 5. | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества дворовых территорий | 0 | 0 | 100% |
| 6. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Новоалександровского ГО) | 0 | 0 | 100% |
| Основное мероприятие: «Подготовка дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |
| 7. | Количество дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского ГО | 1,0 | 1,0 | 100% |
| 8. | Доля дизайн-проектов общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов, разработанные в целях благоустройства территории Новоалександровского ГО от общего количества территорий, нуждающиеся в благоустройстве | 1,0 | 1,0 | 100% |
| 9. | Количество граждан вовлеченные в проведение общественных обсуждений проекта программы от общего количества граждан проживающие на территории Новоалександровского ГО | 12,7 | 12,7 | 100% |
|  Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды |
| 10. | Количество общественных объектов, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | 1 | 1 | 100% |

Таким образом, за 2020 год все плановые целевые показатели программы достигнуты.

**Выводы и предложения:**

1. Программа согласована с бюджетом Новоалександровского городского округа за проверяемый период.

2. За 2020 год из запланированных мероприятий программы пять – исполнены полностью, три - не исполнены.

3. За анализируемый период плановые значения всех целевых показателей экономической эффективности программы достигнуты.

4. Программу признать эффективной, однако стоит обратить внимание на выявленные нарушения, в ходе проведения контрольного мероприятия.

5. Начальнику отдела ЖКХ администрации Новоалександровского городского округа предоставить в контрольно-счетному органу объяснительную по поводу задержки информации.

Председатель контрольно-счетного органа

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края О.В. Захарченко