ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| * 1. **АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО**   2. **городского округа СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  г. Новоалександровск |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 15 декабря 2021 года № 57/521 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 №3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края», от 01 ноября 2017 №4 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края», от 26 августа 2021 №1174 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского от 29 декабря 2018 года №2129 «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»;

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 17 июля 2020 года №939 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129»;

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 03 августа 2020 года №1009 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129»;

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 16 сентября 2020 года №1276 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129»;

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 23 ноября 2020 года №1653«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129»;

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2020 года №1938 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129»;

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года №2101 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129»;

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11 марта 2021 года №322 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129»;

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 05 апреля 2021 года №466«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129»;

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 03 июня 2021 года №749 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129»;

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 15 октября 2021 года №1413 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129»

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 03 декабря 2021 года №1637 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №2129»

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного текста в библиотеке, расположенной по адресу: г. Новоалександровск, ул. Ленина, д.101, и разместить на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

**Глава Новоалександровского**

**городского округа**

**Ставропольского края** **С.Ф. Сагалаев**

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края С.А. Волочек

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности заместителя

главы администрации- начальника

финансового управления

администрации Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края,

заместитель начальника финансового

управления администрации Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края И.В. Неровнов

Заместитель главы

администрации Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края Н. Г. Дубинин

Начальник правового отдела

администрации Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края В.Е. Гмирин

Начальник общего отдела администрации

Новоалександровского городского округа

Ставропольского края Е.В. Красюкова

Начальник отдела экономического развития

администрации Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края И.И. Митрофанова

Проект постановления подготовлен заместителем начальника отдела дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края

Н.В. Саенко

Утверждена постановлением

администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | - Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | - Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края (отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация Новоалександровского городского округа)) |
| Соисполнители  Программы | - Территориальные отделы Новоалександровского городского округа |
| Участники Программы | - физические лица  - юридические лица  - индивидуальные предприниматели |
| Основные  мероприятия  Программы | - Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения;  - Организация транспортного обслуживания населения; |
| Цели  Программы | - Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края;  - Организация транспортного обслуживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей Программы | - Общая протяженность на территории Новоалександровского городского округа автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного периода  - Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям  - Объем перевозок пассажиров пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на территории Новоалександровского городского округа |
| Задачи  основных  мероприятий Программы | 1. Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 2. Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом |
| Показатели решения задач (целевые  индикаторы) | 1. протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов;  2. протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в границах населенных пунктов;  3. Протяженность участков дорог, приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края;  4. Количество разработанных проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края;  5. Количество разработанных проектов на объекты ремонта  6. Количество предоставленных услуг по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта;  7. Пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Новоалександровского городского округа |
| Сроки реализации Программы | 2022-2027 |
| Объемы и источники  Финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит – 329 553,68 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:  2022 г.- 75 672,05 тыс. рублей  2023 г.- 125 159,03 тыс. рублей;  2024 г.- 32180,65 тыс. рублей;  2025 г.- 32180,65 тыс. рублей;  2026 г.- 32 180,65 тыс. рублей;  2027 г.- 32 180,65 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Ставропольского края (средства краевого бюджета) – 134 001,03 тыс. рублей  в том числе по годам:  2022 г.- 40 204,08 тыс. рублей;  2023 г.- 93 796,95 тыс. рублей;  2024 г.- 0,00 тыс. рублей;  2025 г.- 0,00 тыс. рублей;  2026 г.- 0,00 тыс. рублей;  2027 г - 0,00 тыс. рублей  за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 194 468,58 тыс. рублей  в том числе по годам:  2022 г.- 34 497,9 тыс. рублей;  2023 г.- 31 362,08 тыс. рублей;  2024 г.- 32066,55 тыс. рублей;  2025 г.- 32180,65 тыс. рублей;  2026 г.- 32 180,65 тыс. рублей;  2027 г. – 32 180,65 тыс. рублей  за счет средств участников программы – 1084,07 тыс. рублей  в том числе по годам:  2022 г.- 970,07 тыс. рублей;  2023 г.- 0,00 тыс. рублей;  2024 г.- 114 тыс. рублей;  2025 г.- 0,00 тыс. рублей;  2026 г.- 0,00 тыс. рублей;  2027 г. –0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов;  - Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в границах населенных пунктов;  -Увеличение протяженности участков дорог, приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края;  - Увеличение пассажирооборота организаций пассажирского автомобильного транспорта в Новоалександровском городском округе |

**Приоритеты и цели реализуемой в Новоалександровском городском округе Ставропольского края политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края**

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недостаточное финансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли при условии наличия ограниченных финансовых ресурсов.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Ставропольского края и показателей их достижения, определенных:

- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Законом Ставропольского края "О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года".

- Распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 309-рп «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2035 года»;

- Постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года №624-п "Об утверждении государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы";

- [Стратеги](consultantplus://offline/ref=EB3B0520F4BED788CACA678380C06A26579B14E459231276E6429FC533F281FEXDC8G)ей социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 10 декабря 2019 г. № 32/349.

- Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11 ноября 2021 года № 1483 «О прогнозе социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024года»;

- иными нормативными правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Целью реализации программных мероприятий является:

- реализация государственной политики по созданию условий для сохранения существующей и создания новой сети дорог общего пользования местного значения, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

**Характеристика основных мероприятий Программы**

Достижение цели Программы осуществляется путем реализации следующих основных мероприятий:

I. «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»

В рамках основного мероприятия «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» планируется реализация следующих мер в разрезе следующей задачи:

Задача: *«*Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

Меры реализации:

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения.

2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях.

4. Разработка проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

5. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

6. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

7. Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта

II. «Организация транспортного обслуживания населения»

В рамках основного мероприятия: «Организация транспортного обслуживания населения» планируется реализация следующих мер в разрезе следующей задачи:

Задача: *«*Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом»

Меры реализации:

1. Организация осуществления пассажирского обслуживания общественным транспортом населения на пригородных маршрутах Новоалександровского городского округа

2. Проведение мониторинга загруженности маршрутов движения общественного транспорта, корректировка расписания движения.

**Информация о финансовом обеспечении реализации основных мероприятий программы за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа и привлеченных иных источников**

**финансирования Программы**

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для обеспечения эффективного транспортного и пассажирского сообщения, требуется техническое усовершенствование перегруженных участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям. Повышается себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, а безопасность движения ухудшается. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

В целях реализации мероприятий программы Советом депутатов Новоалександровского городского округа создан Дорожный Фонд, ежегодно предусматривающий использование бюджетных средств Новоалександровского городского округа Ставропольского края в целях проведения комплекса ремонтно-восстановительных работ на подведомственной дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения. По результату участия в государственных программах Ставропольского края, в обозначенных целях на условиях софинансирования администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края ежегодно привлекаются средства краевого бюджета.

В результате проведения комплексного обследования дорожной сети установлено, что доля автомобильных дорог, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, составляет: – 54,54 % или 307,9 км.

Таким образом, автомобильные дороги, находящиеся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, нуждаются в срочном производстве ремонтных работ. Стоимость проведения комплекса работ по восстановлению дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 950 млн. руб.

Мероприятия по использованию средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края ежегодно устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и их значениях, приведены в приложении 1 к программе

Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» приведены в приложении 2 к программе

Ресурсное обеспечение расходов средств бюджета Ставропольского края, бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края на реализацию целей муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» приведены в приложении 3 к программе

Реализация программных мероприятий Программы позволит:

Улучшить потребительские свойства автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края и сооружений на них путем снижения количества автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

Снизить аварийность и травматизм при дорожно-транспортных происшествиях на межпоселенческих автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округеСтавропольского края»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоалександровcкого городского округаСтавропольского края «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»< \* >и показателях решения задач основных мероприятий программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица  измерения | | | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | |
|  | **Цель Программы: Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор достижения цели Программы:** | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  | |  |
|  | **Общая протяженность на территории Новоалександровского городского округа автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного периода** | | **км** | | | **255,7** | | | **265** | | | **270** | | | **275** | | | **280** | **285** | **290** | | **295** |
|  | **Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям** | | **процентов** | | | **45,4** | | | **46,9** | | | **47,8** | | | **48,7** | | | **49,6** | **50,5** | **50,9** | | **51,3** |
|  | **Основное мероприятие: Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача основного мероприятия: Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов | км | | | 101,8 | | | 103,2 | | | 106,1 | | | 108,1 | | | 110,0 | | 112,0 | 114,0 | 115,0 | |
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в границах населенных пунктов | км | | | 99,2 | | | 102,7 | | | 105,1 | | | 108,9 | | | 110,9 | | 112,9 | 114,9 | 116,9 | |
| 3. | Площадь и протяженность участков дорог приведенных в нормативное состояние в результате проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | тыс. м2/км | | | 88,58/13,177 | | | 14,7/3,0 | | | 15,3/3,2 | | | 15,5/3,3 | | | 15,5/3,3 | | 15,5/3,3 | 15,5/3,3 | 15,5/3,3 | |
| 4. | Количество разработанных проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | шт./км | | | 14/22,55 | | | 5/10 | | | 5/10 | | | 5/10 | | | 5/10 | | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
| 5. | Количество разработанных проектов на объекты ремонта | ед. | | | 26 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | |
| 6. | Количество предоставленных услуг по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | ед | | | 11 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | |
|  | **Цель Программы: Организация транспортного обслуживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор достижения цели Программы: Объем перевозок пассажиров пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на территории Новоалександровского городского округа** | | | **%** | | | **100** | | | **100** | | | **100** | | | **100** | | **100** | **100** | **100** | **100** | |
|  | **Основное мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача основного мероприятия: Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Пассажирооборот организаций пассажирского автомобильного транспорта на территории Новоалександровского городского округа | тыс. пасс. км | | | 4020,4 | | | 4022,4 | | | 4024,4 | | | 4026,4 | | | 4028,4 | | 4029,5 | 4030,5 | 4031,5 | |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»< \* >

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия и мероприятий Программы | | | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | | | Срок | | | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач основных мероприятий Программы | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| 1 | | 2 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | |
| **1. Цель Программы: Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие: Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения | | | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | 2022 | | 2027 | | Пункт 1 приложения 1 к Программе | | | |
| 1.2 | | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения | | | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации | | | 2022 | | 2027 | | Пункт 2 приложения 1 к Программе | | | |
| 1.3 | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях | | | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | 2022 | | 2027 | | Пункт 3 приложения 1 к Программе | | | |
| 1.4 | | Разработка проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации | | | 2022 | | 2027 | | Пункт 4 приложения 1 к Программе | | | |
| 1.5 | | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | | | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | 2022 | | 2027 | | Пункт 3 приложения 1 Программе | | | |
| 1.6 | | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | | | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | 2022 | | 2027 | | Пункт 5 приложения 1 Программе | | | |
| 1.7 | | Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | | | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | 2022 | | 2027 | | Пункт 6 приложения 1 Программе | | | |
| **2. Цель Программы: Организация транспортного обслуживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача основного мероприятия: Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам на территории Новоалександровского городского округа | | | Отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | 2022 | | 2027 | | Пункт 7 приложения 1 к Программе | | | |
|  | |  |  | | Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | | | | | | | | |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» < \* > | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование Программы, основного мероприятия и мероприятия программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, основному мероприятию и мероприятию Программы | | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
|  | | **Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края", всего:** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | **75672,05** | **125159,03** | | **32180,65** | | **32180,65** | | **32180,65** | **32180,65** |
|  | |  | средства бюджета Ставропольского края | | 40204,08 | 93796,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | 34497,9 | 31362,08 | | 32066,65 | | 32180,65 | | 32180,65 | 32180,65 |
|  | |  | внебюджетные источники | | 970,07 | 0,00 | | 114,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **1.** | | **Основное мероприятие: Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения, всего** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | **75672,05** | **125159,03** | | **32180,65** | | **32180,65** | | **32180,65** | **32180,65** |
|  | |  | средства бюджета Ставропольского края | | 40204,08 | 93796,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | 34497,9 | 31362,08 | | 32066,65 | | 32180,65 | | 32180,65 | 32180,65 |
|  | |  | внебюджетные источники | | 970,07 | 0,00 | | 114,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | в том числе следующие мероприятия Программы: | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | 9215,7 | 14834,73 | | 19534,69 | | 19534,69 | | 19534,69 | 19534,69 |
|  | |  | средства бюджета Ставропольского края | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | 9215,7 | 14834,73 | | 19534,69 | | 19534,69 | | 19534,69 | 19534,69 |
| 1.2. | | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | 11590,67 | 11590,67 | | 11590,67 | | 11590,67 | | 11590,67 | 11590,67 |
|  | |  | средства бюджета Ставропольского края | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | 11590,67 | 11590,67 | | 11590,67 | | 11590,67 | | 11590,67 | 11590,67 |
| 1.3. | | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях | | | | | | | | | | | |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | **38372,72** | **98733,63** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | |  | средства бюджета Ставропольского края | | 36454,08 | 93796,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | 1918,64 | 4936,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | | Разработка проектов организации дорожного движения и технических паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | |  | средства бюджета Ставропольского края | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | | | | | | | | | | | |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | **7899,79** | **0,00** | | **1055,29** | | **1055,29** | | **1055,29** | **1055,29** |
|  | |  | средства бюджета Ставропольского края | | 3750,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | 3179,72 | 0,00 | | 941,29 | | 1055,29 | | 1055,29 | 1055,29 |
|  | |  | внебюджетные источники | | 970,07 | 0,00 | | 114,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | | | | | | | | | | | |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | 8593,18 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | средства бюджета Ставропольского края | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | 8593,18 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | | Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | | | | | | | | | | | |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | средства бюджета Ставропольского края | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | **Основное мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | **Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам на территории Новоалександровского городского округа** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края и бюджет Ставропольского края, всего, в т.ч. | | не требует финансового обеспечения | | | | | | | | |
|  | |  | средства бюджета Ставропольского края | | не требует финансового обеспечения | | | | | | | | |
|  | |  | бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края | | не требует финансового обеспечения | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3.1  к муниципальной программе «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_ |

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи основных мероприятий | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам основных мероприятий по годам | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Цель 1 Программы: Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1 | Задача основного мероприятия: Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Цель 2 Программы: Организация транспортного обслуживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Задача основного мероприятия: Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации

Новоалександровского городского округа

Ставропольского края С.А. Волочек