Информация

о реализуемых в 2021 году проектах развития территорий Новоалександровского

городского округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах

по состоянию на 1 июля 2021 года

| Наименование территориального отдела | Наименование проекта основанного на местных инициативах | Сроки реализации проекта | Результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| ТО г. Новоалександровск | Устройство детского игрового комплекса возле здания ДЮЦ по улице Ленина в городе Новоалександровск Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Реализован |
| Горьковский ТО | Ремонт пешеходной зоны по улице Гагарина в поселке Горьковский Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 01.04.2021 | 01.07.2021 | В стадии исполнения |
| Григорополисский ТО | Устройство спортивной площадки (район ЦДК) в станице Григорополисская Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 01.05.2021 | 01.08.2021 | В стадии исполнения |
| Кармалиновский ТО | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Школьная (от а/д «Кармалиновская – Краснозоринский») в станице Кармалиновская Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 01.05.2021 | 01.08.2021 | К выполнению работ не приступили |
| Краснозоринский ТО | Ремонт стадиона по переулку Юбилейный в поселке Краснозоринский Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 01.04.2021 | 30.06.2021 | К выполнению работ не приступили |
| Красночервонный ТО | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Кубанской (от дома №26 до дома №1) в хуторе Красночервонный Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 01.04.2021 | 31.08.2021 | К выполнению работ не приступили |
| Присадовый ТО | Обустройство стадиона по улице Весенней, б\н в поселке Присадовый Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 01.05.2021 | 15.11.2021 | В стадии исполнения |
| Радужский ТО | Устройство тротуарной дорожки в парковой зоне по улице Шоссейная в поселке Радуга Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 15.04.2021 | 01.07.2021 | В стадии исполнения |
| Раздольненский ТО | Устройство детской площадки в парковой зоне по улице Ленина села Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 01.04.2021 | 01.07.2021 | В стадии исполнения |
| Раздольненский ТО (х. Фельдмаршальский) | Благоустройство общественной территории «Парковая зона вокруг памятника» в хуторе Фельдмаршальский Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 15.05.2021 | 01.09.2021 | В стадии исполнения |
| Расшеватский ТО | Благоустройство территории парка по улице Почтовая в станице Расшеватская Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 14.04.2021 | 30.07.2021 | В стадии исполнения |
| Светлинский ТО | Обустройство стадиона в посёлке Светлый Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 15.05.2021 | 15.08.2021 | В стадии исполнения |
| Темижбекский ТО | Обустройство (озеленение, установка МАФ, установка освещения) парковой зоны по улице Пушкина в поселке Темижбекский Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 15.03.2021 | 25.06.2021 | В стадии исполнения |