Информация

о реализуемых в 2020 году проектах развития территорий Новоалександровского

городского округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах

по состоянию на 1 октября 2020 года

| Наименование территориального отдела | Наименование проекта основанного на местных инициативах | Сроки реализации проекта | Результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| ТО г.Новоалександровск | Ремонт тротуара по улице Советской (от улицы Пушкина до городского парка (нечетная сторона) в городе Новоалександровск НГО СК | 01.04.2020 | 31.05.2020 | Реализован |
| Горьковский ТО | Обустройство центральной площади в поселке Горьковский НГО СК | 01.04.2020 | 31.10.2020 | В стадии исполнения |
| Григорополисский ТО | Ремонт тротуарных дорожек по улице Буденного, улице Темижбекской, улице Д. Бедного, улице Первомайской в станице Григорополисская НГО СК | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Реализован |
| Кармалиновский ТО | Устройство детского спортивного комплекса по улице Школьной в станице Кармалиновская НГО СК | 01.06.2020 | 30.09.2020 | Реализован |
| Краснозоринский ТО | Ремонт памятника «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях в 1942-1943 гг.» и обустройство прилегающей к нему территории в поселке Краснозоринский НГО СК | 01.03.2020 | 01.09.2020 | Реализован |
| Красночервонный ТО | Благоустройство территории СДК с устройством детской площадки по улице Ленина, 16 в хуторе Красночервонный НГО СК | 01.04.2020 | 30.09.2020 | Реализован |
| Присадовый ТО | Обустройство летней сцены для уличных мероприятий по улице Школьной (прилегающая территория СДК) в поселке Присадовый НГО СК | 15.04.2020 | 30.09.2020 | Реализован |
| Краснозоринский ТО (пос. Равнинный) | Асфальтирование автомобильной дороги местного значения по улице Южной в поселке Равнинный НГО СК | 01.04.2020 | 30.09.2020 | Реализован |
| Радужский ТО | Разбивка парковой зоны по улице Шоссейная в поселке Радуга НГО СК | 15.04.2020 | 31.10.2020 | В стадии исполнения |
| Раздольненский ТО | Ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в селе Раздольное НГО СК | 01.08.2020 | 31.10.2020 | Реализован |
| Расшеватский ТО | Ремонт тротуаров и дорожек по улице Ленина в станице Расшеватская НГО СК | 01.04.2020 | 31.08.2020 | Реализован |
| Светлинский ТО | Благоустройство и озеленение спортивно-игровой площадки «Добрыня» (установка малых архитектурных форм, ограждение, освещение, и озеленение площадки) по улице Советской в поселке Светлый НГО СК | 18.03.2019 | 31.10.2019 | В стадии исполнения |
| Темижбекский ТО | Благоустройство парковой зоны по улице Пушкина в поселке Темижбекский НГО СК | 01.04.2019 | 31.10.2019 | В стадии исполнения |
| Раздольненский ТО (х. Фельдмаршальский) | Обустройство универсальной спортивной площадки по улице Ленина в хуторе Фельдмаршальский НГО СК | 01.04.2019 | 31.10.2019 | В стадии исполнения |