Информация

об инициативных проектах 2023 года, реализуемых на территории Новоалександровского

городского округа Ставропольского края по состоянию на 1 апреля 2023 года

| Наименование территориального отдела | Наименование проекта основанного на местных инициативах | Сроки реализации проекта | Результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| Присадовый ТО | «Устройство детского спортивно-игрового комплекса в парковой зоне по улице Степная в поселке Присадовый Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 01.04.2023 | 30.06.2023 | К выполнению работ не приступили |
| Присадовый ТО | «Устройство детской игровой площадки по улице Заречной в поселке Виноградный Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 01.04.2023 | 10.06.2023 | К выполнению работ не приступили |
| Раздольненский ТО | «Монтаж уличного освещения по переулку Космонавтов, переулку Социалистический, улице Кирова, улице Школьная в селе Раздольное Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Работы завершены |
| Расшеватский ТО | «Ремонт асфальтовой дорожки по улице Калинина в станице Расшеватской Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 01.04.2023 | 25.05.2023 | В стадии исполнения |
| Светлинский ТО | «Обустройство спортивной игровой площадки по улице Мира в поселке Крутобалковский Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  | Ведется подготовительная работа к проведению электронного аукциона |